Jednorożec, 29.01.2025 r.

W.0057.1.2025

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZY SESJAMI

ZA OKRES OD 16 PAŹDZIERNIKA 2024 DO 31 GRUDNIA 2024 R.

- W zakresie przygotowania i zarządzania projektami:

- Rozpatrzono pozytywnie rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji przez Gminę Jednorożec zadania pod nazwą „Budowa wiat rekreacyjno-wypoczynkowych dla sołectw Jednorożec, Budy Rządowe i Dynak w gminie Jednorożec”, dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

- Rozpatrzono pozytywnie rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji przez Gminę Jednorożec zadania pod nazwą „Zagospodarowanie działek wiejskich w sołectwach Ulatowo-Słabogóra, Olszewka i Parciaki w gminie Jednorożec”, dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

- Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” w ramach zadania „Budowa i rozbudowa placów zabaw dla sołectw Drążdżewo Nowe, Małowidz, Połoń, Kobylaki-Czarzaste i Kobylaki-Wólka w gminie Jednorożec”. Możliwa kwota do pozyskania: 75.000,00 zł (50%).

- Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” w ramach zadania „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki, gmina Jednorożec”. Możliwa kwota do pozyskania: 15.000,00 zł (50%).

- Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” – „Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Lokalnego Ośrodka Kultury w Jednorożcu”. Możliwa kwota do pozyskania: 80.000,00 zł (80%).

- Złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec”. Wartość robót budowlanych wynikająca z kosztorysu inwestorskiego: 503.023,96 zł. Maksymalna możliwa kwota do pozyskania: 251.511,96 zł (50%).

- W zakresie zamówień publicznych:

    - Dnia 05.11.2024 roku zawarto umowę z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z.o.o. 
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

    - Dnia 24.12.2024 roku zawarto umowę z firmą Lider BIS BŁYSK Sp. z.o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki, na wykonanie zamówienia pod nazwą „Odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec”.

- W zakresie inwestycji:

  - Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 471/4 w miejscowości i obrębie Małowidz, gmina Jednorożec dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec”.

  - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy 
i remontu istniejącego budynku na potrzeby Klubu Seniora na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 540/2 położonej w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec”.

  - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 331/2, 330/4 i 329/4 położonych w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec”.

  - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwartałach pomiędzy ulicą Hallera a ulicą Leśną 
w miejscowości Jednorożec na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/11, 200/23, 200/21, 200/22, 200/23, 254/47, 254/19, 254/1, 253/1, 252/2, 252/1, 200/20, 254/2, 264 i 141 dla planowanych zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec”.

  - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 202 położonej w obrębie Połoń, gmina Jednorożec dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec”.

  - Zlecono dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej „Olimpia” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 577/2 położonej w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec.

  - Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec”. Trwa etap uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na nowopowstałe obiekty.

  - Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec”. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.

  - Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel”.

  - Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec”.

  - Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec”.

  - Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednorożcu, ulica Mazowiecka i Ogrodowa”.

  - Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednorożec z wykorzystaniem OZE”.

- W zakresie rozwoju Gminy, współpracy między samorządami i innymi podmiotami:

W dniu 16 października 2024 r. podpisano ze Starostą Przasnyskim umowę na funkcjonowanie w 2025 r. na terenie Gminy Jednorożec bezpłatnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku położonym na Placu Świętego Floriana 1 w Jednorożcu.

- W zakresie informatyzacji i innowacyjności:

  - Wykupienie licencji pakietu Microsoft Office na potrzeby Urzędu Gminy – 23 stanowisk.

  - Wykupienie rocznej licencji programu antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy.

  - Usuwanie bieżących awarii programów oraz sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy, OPS i GBP.

  - Podpisanie rocznej umowy dostępu do BIP oraz hosting poczty email.

  - Aktywowanie skrzynki elektronicznej – e-Doręczeń.

- W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

- Wydano 33 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- W zakresie numeracji porządkowej:

Nadano 6 numerów porządkowych budynków.

- W zakresie dróg gminnych:

  - Wydano 10 decyzji na lokalizację, prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych, w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych, przyłączy gazowych.

  - Zakup oznakowania drogowego na potrzeby uzupełnienia bieżących potrzeb na terenie Gminy Jednorożec – 4.334,05 zł.

  - Zakup emulsji asfaltowej na potrzeby uzupełnienia ubytków bitumicznych na drogach gminnych Gminy Jednorożec – 5.431,68 zł.

  - Zakup żwiru płukanego i piasku 0-2 na potrzeby prac związanych z właściwym utrzymaniem dróg oraz na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jednorożec – 4.319,46 zł.

  - Zakup cementu na potrzeby prac związanych z właściwym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Jednorożec.

  - Wykonanie  usługi wytyczenia osi drogi gminnej dz. nr 572 w Jednorożcu w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jednorożcu (nr działki 572 )”- 400,00 zł.

  - Zakup  żwiru drogowego  przesianego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jednorożcu (nr działki 572 )” – 18.748,15 zł

  - Wykonanie  usługi przewozu materiałów (frezowiny) do naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec (Trasa Chorzele -Jednorożec) – 4.920,00 zł

  - Wykonanie opracowania dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Żelazna Prywatna – 1.353,00 zł.

- W zakresie rolnictwa i łowiectwa:

  - Wypłacono 461 rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 682.374,03 zł.

  - Wydano 3 obwieszczenia w sprawie kalendarza polowań zbiorowych.

- W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody:

- Przyjęto 6 wniosków o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

- Wydano 1 informację o zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

- Przyjęto 11 oświadczeń rolników o zakończeniu realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1 objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. inwestycji polegających na wymianie pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych wykorzystywanych w rolnictwie.

- Przyjęto 2 oświadczenia o wycofaniu wniosków o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od rolników.

- Opracowano oraz przesłano dokumentację wymaganą do  rozliczenia końcowego  zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jednorożec w 2024 roku”.

- Zawarto umowę z wykonawcą zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Jednorożec w 2024 roku”.

- Podpisano Umowę dotacji Nr 2385/24/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Jednorożec w 2024 roku”.

- Przesłano sprawozdanie z zakończenia inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec w 2023 roku”.

- W postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 269/4 w obrębie Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” nr ZIR.6220.13.2022:

- wydano obwieszczenie oraz zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,.

- Wysłano 2 wnioski do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka o przeniesienie gniazda bocianiego.

- Wysłano 2 wnioski do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka o usunięcie gniazda bocianiego.

- Wydano 3 obwieszczenia w sprawie kalendarza polowań zbiorowych.

- Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie o założenie i likwidację konta w platformie sprawozdawczej województwa mazowieckiego.

- Nawiązano współpracę z Fundacją Aeris Futuro w celu bezpłatnego posadzenia drzew 
na terenie byłego składowiska odpadów w miejscowości Jednorożec.

- Przyjęto 6 deklaracji wymiany źródeł ciepła CEEB.

- W zakresie prowadzonego gminnego punktu programu „Czyste Powietrze”:

- Przyjęto 8 wniosków o dofinansowanie z PP Czyste Powietrze, sporządzono 1 korektę wniosku o dofinansowanie.

- Przyjęto 16 wniosków o płatność z PP Czyste Powietrze, sporządzono 7 korekt wniosków 
o płatność.

- Udzielono 35 konsultacji na temat założeń PP Czyste Powietrze.

- Sporządzono rozliczenie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze 2023/2024.

- Sporządzono sprawozdanie za IV kwartał 2024 roku z realizacji zadań w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego PP Czyste Powietrze.

- Zawarto Porozumienie w sprawie dodatkowego  finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

- Wzięto udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących dalszych działań w PP Czyste powietrze w związku z planowaną reformą oraz wstrzymaniem naboru nowych wniosków 
o dofinansowanie.

12.    W zakresie ochrony powietrza – ekodoradca:

- Przeprowadzono rozeznanie rynku i zamówiono fotel obrotowy oraz telefon komórkowy dla ekodoradcy.

- Udzielono 17 porad w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji.

- Przeprowadzono spotkanie edukacyno-informacyjne z mieszkańcami Gminy Jednorożec dotyczące zanieczyszczenia powietrza i przestrzegania uchwały antysmogowej.

- Zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną wraz z Polskim Alarmem Smogowym 
pt.  „Zobacz czym oddychasz! Zdrowe powietrze = Zdrowe dzieci!”, w czasie której odwiedzono szkoły z terenu Gminy Jednorożec, gdzie przeprowadzono prelekcje 
o zanieczyszczeniu powietrza.

- Przygotowano regulamin oraz zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy.

- Przeprowadzono 31 kontroli palenisk domowych.

- Pobrano 4 próbki z palenisk domowych celem zweryfikowania, czy nie są spalane paliwa zakazane lub odpady.

- Przyjęto 1 wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła oraz podpisano 1 umowę z mieszkańcami.

- Przyjęto 14 wniosków o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jednorożec na wymianę dotychczasowego źródła ciepła oraz zlecono wypłatę dotacji w łącznej kwocie 140.000,00 zł.

    - W zakresie wycinki drzew i krzewów:

- Przyjęto 7 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu plantacji choinek.

    - W zakresie ochrony i bezdomności zwierząt:

  - Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec 
w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025" – wartość zadania 20 000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie 10 0000 zł.

  - Zapewnienie gotowości do świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Gminy Jednorożec – 1 800,00 zł.

  - Zapewnienie gotowości i realizacja świadczenia usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz transport i zapewnienie bezterminowej opieki z terenu Gminy Jednorożec– 7 380,00 zł.

    - W zakresie działalności gospodarczej:

Wpłynęły 10 wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie oraz wykreślenie działalności gospodarczej, które wprowadzono do CEIDG.

    - W zakresie podatków:

- Wydano 38 zaświadczeń w sprawach podatkowych rolników.

- Wydano 1 zaświadczenie w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników.

- Wydano 4 postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego    pracę w gospodarstwie rolnym.

- Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy.

- Udostępniono 5 informacje z udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych.

- Ilość wydanych decyzji/postanowień w sprawie:

- wymiaru podatku na 2024 rok – 17 decyzje,

- zmiany decyzji wymiarowych – 60 decyzji,

- o zwrot nadpłaty podatkowej – 10 decyzji.

- Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne:

- na podatek od nieruchomości – 1 szt.

- na podatek rolny – 1 szt.

- na podatek leśny – 1 szt.

- Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych złożonych przez osoby fizyczne – 2 szt.

- Wystawiono 2 wezwania do przedłożenia Wójtowi Gminy Jednorożec informacji 
podatkowych.

- Wszczęto z urzędu 3 postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego   w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

- Zakończono 3 postępowania podatkowe od osób fizycznych w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego.

- Wystawiono 145 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym                   i leśnym (osoby fizyczne) na kwotę – 23 327,61 zł.

- Wystawiono 49 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne) na łączną kwotę 12 929,49 zł oraz 
1 tytuł wykonawczy (podatek od środków transportowych) na kwotę 500,00 zł.

- Wydano 5 zawiadomień o wygaśnięciu egzekwowanych należności pieniężnych (tytułów wykonawczych) w związku z zapłatą przez zobowiązanego.

    - W zakresie obsługi sołectw:

W ramach funduszu sołeckiego:

  - Zamontowano 4 lampy LED w miejscowości Żelazna Rządowa.

  - Zagospodarowano plac wiejski przy świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych poprzez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

  - Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Obórkach.

  - Wykonano dokumentację projektową na budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul Polnej w Jednorożcu.

  - Położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym.

  - Wykonano zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu.

  - Zakupiono przenośną toaletę typu TOI-TOI na plac wiejski w Kobylakach-Wólce.

  - Zamontowano bramę przesuwną na placu wiejskim w Kobylakach-Wólce.

  - Zagospodarowano teren ulic w miejscowości Stegna poprzez zakup drzewek ozdobnych.

  - Wykonano altanę rekreacyjno-wypoczynkową przy ulicy Polnej w Jednorożcu.

  - Zakupiono 3 progi zwalniające wraz z oznakowaniem na teren sołectwa Stegna.

  - Zakupiono lampę solarną na teren sołectwa Lipa i zamontowano przy boisku szkolnym.

  - Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Lipie.

  - Zamontowano gablotę do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej.

  - Zakupiono napis na budynek świetlicy wiejskiej w Olszewce.

  - Zamontowano klimatyzator w świetlicy wiejskiej w Kobylakach-Koryszach.

  - Wykonano remont świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego przy świetlicy 
w Kobylakach-Koryszach.

  - Zamontowano zabawki na plac zabaw w Parciakach.

  - Zakupiono stojak na rowery na plac wiejski w Kobylakach-Wólce.

  - Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce (10 półmisków oraz 
2 podgrzewacze elektryczne do potraw).

  - Zakupiono próg zwalniający na teren sołectwa Jednorożec.

  - Zakupiono artykuły spożywcze na „Mikołajkową integrację mieszkańców” sołectwa Stegna.

  - Zakupiono lampę solarną dla sołectwa Drążdżewo Nowe.

  - Zakupiono 2 kamery z przeznaczeniem na plac przy boisku szkolny w Lipie.

    - W zakresie dotyczącym złóż i kopalin:

Wydano postanowienie opiniujące wykonanie rekultywacji gruntów na terenie części obszaru 
i terenu górniczego „Jednorożec 1” zlokalizowanego na działce nr 225 i 226 obręb Jednorożec.

    - W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  - Dzierżawa nieruchomości:

- wystawiono faktury za dzierżawę gruntów na łączną kwotę 14.243,20 zł

- wpłaty za czynsz dzierżawny za grunty – 34.626,31 zł

- odsetki od wpłaconych zaległości 226,63 zł,

- sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drodze bezprzetargowej – cześć działki nr 736 o pow. 0,03  ha obręb Jednorożec, przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności rolnej, w tym jako miejsce magazynowania pasz.

  - Przejmowanie/zamiana/zakup nieruchomości na rzecz Gminy:

- zakupiono nieruchomość nr 666/2 o pow. 0,0114 ha w obrębie Olszewka 
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, oznaczonej nr 55 obręb Małowidz,

- zakupiono nieruchomość nr 59/1 o pow. 0,0114 ha  w obrębie Żelazna Prywatna na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej nr 76 obręb Żelazna Prywatna,

- podpisano wstępne protokoły rokowań na zakup nieruchomości nr 15/2 o pow. ok 0,1616 ha obręb Kobylaki-Konopki w celu utworzenia placu wiejskiego.

  - Umowy użyczenia nieruchomości, zgody, porozumienia:

Podpisano porozumienie ze Spółką P4 Sp. z o.o. w przedmiocie udzielenia zgody 
na posadowienie infrastruktury energetycznej dla zasilania stacji bazowej na nieruchomości 
nr 250 położonej w Jednorożcu będącej własnością Gminy Jednorożec.

  - Odszkodowania za przejęte przez Gminę grunty:

Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania w wysokości 1 813,18 zł 
za nieruchomości gruntowe nr 1265/5 oraz 1265/7 obręb Jednorożec, przeznaczone na budowę drogi gminnej - ul. Magnoliowej, ul. Wrzosowej, ul. Jaśminowej w miejscowości Stegna.

  - W zakresie rozgraniczenia nieruchomości, spraw geodezyjnych i innych zleceń związanych z gospodarką nieruchomościami:

- zlecono wykonanie charakterystyki energetycznej części nieruchomości zabudowanej nr 311/2 – I piętro budynku przy ulicy Odrodzenia 8 w Jednorożcu;

- zlecono wykonanie charakterystyki energetycznej nieruchomości zabudowanej 
nr 1297 obręb Jednorożec przy ul. Piastowskiej 1.

  - Podział nieruchomości:

      - wydano 1 postanowienie zatwierdzające wstępny podział nieruchomości,

      - wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

    - W zakresie gospodarki lokalami gminnymi:

Lokale użytkowe:

- podpisano 1 Aneks do umowy na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Żelazna Rządowa 29, który dotyczył przedłużenia najmu na okres 3 lat,

- podpisano 1 umowę na wynajem lokalu użytkowego w Jednorożcu na okres 33-ch miesięcy,

- podpisano 13 umów na wynajem sal (lokali) w budynkach na terenie Gminy Jednorożec.

    - W zakresie opłaty targowej:

Dochody z opłaty targowej ww. okresie wynoszą 2 880,00 zł.

    - W zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków:

- Podpisano 11 umów o zaopatrzenie w wodę.

- Podpisano 11 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

- Podpisano 2 aneksy do umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

- Wystawiono 1 881 szt. faktur za pobór wody, odprowadzanie ścieków i opłatę
abonamentową  na kwotę 330 321,84 zł.,

- Wpłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków i opłatę abonamentową  wynoszą 353 889,82 zł.

- Wystawiono 55 wezwań do zapłaty za zużytą wodę, odprowadzanie ścieków i opłatę abonamentową na kwotę  17 828,55 zł. za IV kwartał 2024r.

- Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego – 6 szt.

- Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 1 szt.

- Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego  – 3 szt.

- Usunięto 4 awarie sieci wodociągowej i 15 awarii sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jednorożec.

- Bieżące opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Jednorożec.

- Zakup wodomierzy hybrydowych FRANCO wraz z kosztami transportu na potrzeby wymiany w ramach właściwej gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec – 2429,25 zł

- Zlecono naprawę pompy ABS typ ASO 830.136 -S13/14 w zakresie przezwojenia silnika, wymianą uszczelnień i łożysk na potrzeby właściwej eksploatacji przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej w Jednorożcu – 1599,00 zł

- Naprawa koła beczki asenizacyjnej znajdującej się na wyposażeniu bazy GZUK (wywóz nieczystości ciekłych ) – 150,00 zł

- Naprawa koła koparko – ładowarki CAT 428 E – 150,00 zł.

- Naprawa skrzyni koparko – ładowarki CAT 428E wraz z weryfikacją, materiałami 
i transportem   - 32287,77 zł.

- Zakup materiałów na potrzeby remontu koparko – ładowarki CAT 428 E – 6151,06 zł.

- Zakup zbiornika szambowego 2500 l w ramach zadania ,, Remont Świetlicy Wiejskiej we wsi Ulatowo- Słabogóra”  – 2952,00 zł.

- Zakup styczników na potrzeby bieżącej wymiany na przepompowniach ścieków na terenie Gminy Jednorożec – 500,00 zł.

- Wykonanie j naprawy pompy zatapialnej METALCHEM typ MSV 80-42Z,Nr 1254/16, Moc 4 kw w zakresie przezwojenia uzwojeń  silnika, wymianą uszczelnień i łożysk na potrzeby właściwej eksploatacji przepompowni ścieków w msc. Ulatowo – Pogorzel – 1881,90 zł.

- Zakup  łączników modułowych oraz przekaźników kolejności, zaniku i asymetrii faz na potrzeby bieżącej wymiany na przepompowniach ścieków na terenie Gminy Jednorożec -377,59 zł.

- Wykonanie  naprawy pompy zatapialnej METALCHEM typ MS1- 42Z ,Nr/rok 783/11, Moc 4 kw w zakresie wymiany dolnego korpusu pomy, wirnika hydraulicznego, uszczelnień mechanicznych i łożysk na potrzeby właściwej eksploatacji przepompowni ścieków w msc. Ulatowo – Pogorzel – 5535,00 zł.

- Zakup podchlorynu sodu stabilizowanego wraz z kosztami przewozu na potrzeby właściwej pracy SUW na terenie Gminy Jednorożec – 369,24 zł.

- Zakup pakietu transmisyjnego   dla karty Orange na okres od 17.11.2024 r. – 16.11.2027 r. oraz ponowną aktywację karty SIM  na potrzeby monitorowania pracy SUW w msc. Żelazna Prywatna oraz Oczyszczalni Ścieków w Jednorożcu -418,20 zł.

- Sporządzono harmonogram poboru próbek do badań laboratoryjnych w 2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu.

- Podpisano 42 umów z mieszkańcami gminy Jednorożec na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych (płynnych) bytowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków z osadników i ich transportu do stacji zlewnej; przeprowadzono 144 kontrole zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Sporządzenie sprawozdań miesięcznych, dot. pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód oraz przekazanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Ostrołęce oraz do Zarządu Zlewni w Dębem.

    - W zakresie gospodarki odpadami:

- Wystawiono 223 upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 41 816,69 zł.

- Wystawiono 58 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 18 719,36 zł.

- Przyjęto i wprowadzono do systemu 42 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dla nieruchomości zamieszkałych:

  - zmniejszono liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości – 20 szt.

  - zwiększono liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości – 19 szt.

- Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 223 895,89 zł.

- Na terenie gminy Firma BŁYSK BIS Sp. z o. o. z Makowa Mazowieckiego odbierająca odpady od mieszkańców prowadzi kontrole właściwej segregacji odpad w celu osiągnięcia ustawowych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W wyniku kontroli wystąpiły przypadki nieprawidłowej segregacji i zostało wszczętych 20 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowania zakończyły się decyzją naliczającą podwyższoną stawkę opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło uchybienie. Taka podwyższona stawka wynika z uchwały Rady Gminy Jednorożec nr SOK.0007.107.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty i wynosi 60,00 zł/osoba/miesiąc.

- Transport odpadów do właściwego zagospodarowania zmagazynowanych na terenie PSZOK w Jednorożcu – przekazano 65,565 Mg do instalacji.

- Odbiór odpadów komunalnych oraz worków z odpadami selektywnymi przez firmę zewnętrzną od mieszkańców zgodnie z harmonogramem.

- Ważenie samochodów na potrzeby weryfikacji odbieranych mas.

- Zakup worków wraz z kosztami wysyłki na potrzeby właściwej gospodarki odpadami na terenie Gminy Jednorożec – 210,00 zł.

- Zakup materiałów wraz z kosztami dostawy na potrzeby właściwej eksploatacji ciągnika TV 521 – 2027,32 zł.

- Usługa kurierska na potrzeby przesłania elementów ciągnika ogrodniczego TV 521 znajdującego się na wyposażeniu bazy GZUK -205,10 zł.

    - Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec:

- Wykonano szczegółowe prace porządkowe na terenie gminy Jednorożec.

- Bieżące zbieranie odpadów z koszy i poboczy na terenie gminy Jednorożec.

- Wykonanie serwisowych  przeglądów kotłów gazowych oraz instalacji gazowych 
w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Jednorożec  – 3.456,30 zł.

- Wykonanie przeglądów kotłów olejowych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jednorożec – 5.166,00 zł

- Zakup krążków szczotki 127/500 wraz z usługą kurierską na potrzeby właściwej eksploatacji ciągnika ISEKI TF 321F – 745,77 zł

- Wykonanie przeglądów kotła olejowego i gazowego oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynku po b. Szkole Podstawowej w Małowidzu, świetlicy w Małowidzu – 1.611,30 zł

- Wykonanie usługi wymiany detektorów oraz kalibracji systemów GAZEX na potrzeby właściwej eksploatacji w sezonie zimowym 2024/2025 w budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu – 1.476,00 zł

    - W zakresie robót w systemie gospodarczym:

  - Zakup żwiru płukanego 16-32 na potrzeby przeprowadzenia prac w ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu ” – 1.503,16 zł.

  - Zakup piasku 0-2  na potrzeby przeprowadzenia prac w ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu ” – 984,49 zł.

  - Zakup materiałów na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej w msc. Ulatowo – Słabogóra – 3.576,55 zł.

  - Zakupiono i dokonano nasadzeń 50 szt. świerka conica na potrzeby zagospodarowania zieleni na terenie miejscowości Małowidz.

  - Zakupiono i nasadzono sadzonki olchy na potrzeby wykonania nasadzeń w miejscowości Parciaki, obręb Parciaki – działka nr 281.

  - Zakup żwiru płukanego 16-32 na potrzeby zagospodarowania zieleni na terenie miejscowości Małowidz.

  - Zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia prac w ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu ” – 533,17 zł.

  - Wykonanie obróbki pokrycia dachowego i wylanie posadzki na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej w msc. Ulatowo – Słabogóra.

  - Wykonanie obróbki pokrycia dachowego wraz z montażem bramy przesuwnej na placu wiejskim w msc. Kobylaki – Wólka.

  - Zakończenie prac na parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w msc. Drążdżewo Nowe oraz wyprofilowanie nawierzchni.

  - Rozbiórka budynku w Połoni wraz z wywiezieniem gruzu i wycinką drzew oraz zakrzaczeń.

  - Budowa drogi żwirowej na podbudowie z kruszywa betonowego – droga nr 572.

  - Montaż 3 progów zwalniających oraz oznakowania na ul. Wolności w msc. Stegna.

  - Montaż progów zwalniających w miejscowości Żelazna Prywatna i na ul. Jasnej 
w miejscowości Jednorożec.

  - Montaż oznakowania w miejscowości Żelazna Rządowa – Gutocha.

  - Utwardzenie poboczy żwirem na podbudowie kruszywa betonowego ma odcinku 400 m 
w miejscowości Żelazna Rządowa.

  - Przygotowanie terenu pod nasadzenia na terenie placu OSP Budy Rządowe.

  - Wywiezienie piasku oraz gałęzi z placu w Parciakach w związku z budową płotu oraz wbudowanie piasku w drogę transportu rolnego.

  - Nasadzono oraz zapalikowano drzewka ozdobne na ul. Kwiatowej w msc. Stegna.

  - Bieżące prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Gminy Jednorożec.

  - Remont 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Olszewce.

  - Zamontowanie liter na budynkach OSP Małowidz i Olszewka.

  - Zamontowano zbiornik bezodpływowy na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej 
w msc. Ulatowo – Słabogóra.

    - W zakresie oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej:

Bieżąca obsługa, konserwacja oraz wymiana zużytych elementów oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Jednorożec.

    - W zakresie OSP:

  - Wykonanie  przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych, przeglądu i pomiarów elektrycznych agregatów  prądotwórczych, rocznego przeglądu sprzętu silnikowego wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych do silnika  będących na wyposażeniu jednostki OSP Jednorożec celem zachowania  gotowości bojowej -1.414,50 zł.

  - Zakończenie i przedłożenie rozliczenia modernizacji budynku garażu OSP Małowidz w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” – edycja 2024 – 29.237,08 zł.

  - Wykonanie  badania lekarskiego i psychologicznego  w zakresie badania kierowcy pojazdu uprzywilejowanego jednostki OSP Kobylaki Korysze celem zachowania gotowości bojowej –- 300,00 zł.

  - Wykonanie   przeglądu i pomiarów elektrycznych agregatów  prądotwórczych, wraz 
z wymianą oleju silnikowego i świec zapłonowych będących na wyposażeniu jednostek  OSP Parciaki, OSP Olszewka, OSP Lipa, OSP Żelazna Rządowa, OSP Małowidz, OSP Ulatowo– Pogorzel oraz OSP Połoń celem zachowania  gotowości bojowej – 1.396,05 zł

  - Zakup gaśnic BROS  na potrzeby  unieszkodliwienia siedlisk os i szerszeni dla  jednostki OSP Jednorożec w celu zachowania gotowości bojowej – 210,00 zł

  - Montaż bramy K2 IS na potrzeby modernizacji budynku OSP Małowidz -14.480,94 zł

  - Zakup materiałów na potrzeby modernizacji budynku OSP Małowidz – 4.631,96 zł

  - Zakup farby SILVER oraz chlorokauczuku na potrzeby odnowienia wnętrza garażu   jednostki OSP Lipa celem zachowania gotowości bojowej – 632,55 zł

  - Zakup akumulatorów na potrzeby właściwej eksploatacji pojazdu Man L-84  WPZ 60 AY znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel celem zachowania gotowości bojowej - 1.320,00 zł

  - Zakup okien PCV na potrzeby modernizacji budynku OSP Małowidz – 839,99 zł

  - Zakup  liter na potrzeby oznakowania budynku jednostki  OSP Małowidz -1.599,00 zł

  - Wykonanie  badania lekarskiego 1 członka OSP biorącego  bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych z terenu Gminy Jednorożec celem zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Ulatowo–Pogorzel -150,00 zł

  - Wykonanie badań lekarskich 2 członków OSP biorących  bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych z terenu Gminy Jednorożec celem zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Żelazna Rządowa -150,00 zł

  - Zakup farby do posadzki na potrzeby modernizacji budynku OSP Małowidz - 377,96 zł

  - Wykonanie  badania lekarskiego i psychologicznego  kierowcy na pojazd uprzywilejowany celem  zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Ulatowo–Pogorzel  - 300,00 zł

  - Zakup materiałów na potrzeby modernizacji budynku OSP Małowidz – 5.159,51 zł

  - Zakup kleju  na potrzeby montażu  na budynkach jednostek OSP Małowidz i Olszewka – 269,50 zł.

  - Wykonanie tablicy w ramach zadania Mazowsze dla Straży Pożarnych ,,Mazowieckie Strażnice OSP"- edycja 2024 - OSP Małowidz -123,00 zł.

  - Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP”- edycja 2025 Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków łączności i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego  dla OSP Ulatowo-Pogorzel i OSP Kobylaki Korysze -32.270,00 zł.

  - Rozliczono ekwiwalenty dla  członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Jednorożec biorących udział w działaniach ratowniczych/ szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w celu zapewnienia gotowości bojowej w III kwartale 2024 r. – wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 24 240,00 zł. oraz w szkoleniach pożarniczych w wysokości 180,00 zł.

    - W zakresie bezpieczeństwa ludności:

- W ramach systemu ostrzegania ludności podano do publicznej wiadomości 14 ostrzeżeń meteorologicznych o prognozowanych niekorzystnych warunkach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy Jednorożec.

- Zaktualizowano informacje w sprawie pracy aptek w dniach wolnych od pracy (niedziele 
i święta) na terenie Powiatu Przasnyskiego.

- Wdrożono rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące podjęcia działań przygotowawczych do sezonu zimnego

- Opracowano i przesłano sprawozdanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie dot. przygotowań do sezonu zimowego.

- Wdrożono wytyczne Wojewody Mazowieckiego dot. działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2025 roku.

- Opracowano i przesłano sprawozdanie o wykorzystaniu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadzwyczajną sytuacją migracyjną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

    - W zakresie Zarządzania Kryzysowego:

- Opracowano i przesłano sprawozdanie z treningu uruchomienia zainstalowanych syren, zorganizowanego w dniu 18.12.2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego.

- Przedłużono procedury zgodnie z modułami zadaniowymi w związku z wprowadzeniem 
w cały kraju stopienia alarmowego BRAVO i stopienia alarmowego CHARLIE-CRP, opracowano raport do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z działań realizowanych po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych.

- Wdrożono wytyczne Wojewody Mazowieckiego dla gmin dot. stosowania procedury usuwania odpadów nielegalnie nagromadzonych odpadów.

- W dniu 24 października 2024 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem chemicznym i radiacyjnym na terenie gminy

    - W zakresie Obrony Cywilnej:

- Przeprowadzono inwentaryzacje roczną aktywów i pasywów, użytkowaną przez Urząd Gminy w Jednorożcu, użyczonych składników majtku Obrony Cywilnej, będących własnością Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- Opracowano i przesłano do Starostwa powiatowego w Przasnyszu, wykaz podmiotów szczególnego znaczenia i liczby uprawnień do zakupu paliw dla ludności z terenu gminy Jednorożec.

- Wzięto udział w spotkaniu z mazowieckimi samorządowcami poświęconymi projektowi Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

- Na zlecenie rządowego Centrum bezpieczeństwa, opracowano i przesłano wykaz sił 
i środków w zakresie sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań ujętych w planach.

    - W zakresie Spraw Obronnych:

- Zaktualizowano Plan Akcji Kurierskiej Gminy Jednorożec.

- Wdrożono wytyczne Pełnomocnika MON DS. HNS w sprawie wyznaczenia predefiniowanych dróg HNS.

- Opracowano i przesłano, wykaz podmiotów uprawnionych do preferencyjnej obsługi 
w zakresie świadczeń usług sieci telekomunikacyjnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

- Wdrożono procedury dot. funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego.

- Opracowano i przesłano wykaz ćwiczeń obronnych planowanych w 2025 roku na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w Starostwie Powiatowym 
w Przasnyszu.

- Przeprowadzono ćwiczenia obronne w postaci gry decyzyjnej „Jesień 2024” na terenie Urzędu Gminy w Jednorożcu.

- Wzięto udział w VI Międzynarodowej Konferencji „Dylematy Współczesnej Obronności 
i Bezpieczeństwa” w Wojskowej Akademii technicznej w Warszawie.

- Wzięto udział w badaniu „Samorząd terytorialny w przygotowaniach obronnych państwa” 
na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

- Opracowano i przesłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych 
w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ankietę Narodowego kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2024 rok.

- Opracowano „Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

    - W zakresie spraw wojskowych i  kwalifikacji wojskowej.

- Sporządzono i przesłano do Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 
w Przasnyszu liczbę osób podlegającej kwalifikacji w 2025 roku.

- Wdrożono wytyczne Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2025 roku.

- Wojewoda Mazowiecki przeprowadził planową kontrole w zakresie przeprowadzania rejestracji na potrzebny założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025, realizacje zadań ocenił pozytywnie.

    - W zakresie ochrony zdrowia.

- Zorganizowano bezpłatne komputerowe badanie wzroku  dla wszystkich mieszkańców gminy.

- Zaopiniowano pozytywnie projekt Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skierowanego do osób pracujących 
i powracających do pracy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

    - W zakresie spraw obywatelskich:

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego – 106.

- Liczba wydanych dowodów osobistych – 104.

- Liczba przyjętych zgłoszeń o utracie dowodu osobistego – 10.

- Liczba przyjętych wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – 49.

- Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 79.

- Liczba przeniesionych aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 59.

- Liczba przypisków naniesionych do akt stanu cywilnego – 65.

- Liczba wprowadzonych wzmianek do aktów stanu cywilnego – 20.

- Liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 7.

- Liczba udostępnionych danych osobowych – 6.

- Liczba przyjętych zgłoszeń dotyczących spraw meldunkowych – 27.

- Liczba przyjętych wniosków o zastrzeżenie numeru pesel – 20.

- Liczba wydanych zaświadczeń meldunkowych – 18.

    - W zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3:

- Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

- Przekazanie dotacji dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” na kwotę 57 448,66 (listopad-grudzień 2024 r.).

- Przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Smerfów” w Stegnie – kwota 122 233,08 zł (listopad-grudzień 2024 r.).

- Złożenie wniosku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- Zawarcie umowy na dostawę oleju opałowego w 2025 r. do placówek oświatowych z firmą BENZOL sp. z.o.o. z Ostrołęki.

- Analiza i zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

- Stały monitoring spełniania obowiązku nauki przez młodzież szkolną zameldowaną 
na terenie gminy Jednorożec.

- Aktualizacja liczby dzieci w Rejestrze Żłobków wraz z podaniem kwot wpłat za ich uczęszczanie w miesiącach listopad-grudzień 2024.

- Zgłoszenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu oraz Liceum Ogólnokształcącego do projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości”.

    - W zakresie współpracy GBP z organizacjami pozarządowymi:

- Informowanie organizacji z Gminy Jednorożec o aktualnych konkursach.

- Pomoc organizacjom w rozliczeniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne finansowane z Gminy Jednorożec:

- Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu,

- OSP w Lipie

- OSP Budy Rządowe

- Analiza 9 sprawozdań  z realizacji działań w w/w konkursie ofert.

- Pomoc grupom nieformalnym w realizacji ich wydarzeń w ramach pozyskanych środków „BONY dla Seniora” ze Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości oraz pomoc w złożeniu sprawozdań:

- 2 wyjazdy do kina

- 3 wyjazdy na basen

- Organizacja spotkania integracyjnego dla Seniorów z Gminy Jednorożec.

- Pomoc w złożeniu sprawozdania, opisaniu faktur do ARiMR w ramach pozyskanej dotacji 8000,00 zł. przez KGW w Jednorożcu .

- Prowadzenie terminarza wydarzeń organizowanych na terenie gminy Jednorożec.

- Pomoc w opracowaniu wizualizacji i druku plakatów, zaproszeń i podziękowań w ramach  organizowanych wydarzeń.

- Przekazywanie do mediów artykułów organizacji pozarządowych: Głos Gminy Jednorożec, infoprzasnysz;

- Pomoc w rozliczeniu dotacji pozyskanej z Powiatu Przasnyskiego:

- KGW w Żelaznej Rządowej „Żelaźnianki to Kurpianki”

- Stowarzyszenie Rosarium

- Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu,

- Pomoc w rozliczeniu pozyskanych dotacji z FIO Mazowsze Lokalnie:

- KGW w Dynaku

- KGW w Jednorożcu

- KGW w Parciakach

- Dystrybucja banerów z zapisem „Dofinansowano ze środków z budżetu Gminy Jednorożec” dla organizacji na wydarzenia finansowane przez Gminę Jednorożec.

    - W zakresie czytelnictwa, kultury, promocji Gminy oraz pozostałej działalności GBP:

- W okresie od 16 października do 31 grudnia w GBP w Jednorożcu, wypożyczono 1290 książki, zanotowano  1129 wizyty w bibliotece.

- We współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Warszawie przeprowadzono selekcję księgozbioru książek zaczytanych, do ubytkowania poddano 832 sztuki, natomiast 
98 powtarzających się publikacji przeniesiono do filii w Olszewce i Parciakach.

- Z uwagi na duże nieprawidłowości rozpoczęto renumerację całego księgozbioru Biblioteki 
w Jednorożcu.

- Kontynuowano akcję „Książka za Książkę” w placówce GBP w Jednorożcu i filiach.

- Pracownicy biblioteki wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu dla bibliotek w Piasecznie.

- Promowano czytelnictwo wśród dzieci aranżując „DINO – zabawy” z wykorzystaniem nowo zakupionej podłogi interaktywnej dla 6 grup z Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu 
i jednej z „Krainy Smerfów”.

- Zorganizowano warsztaty dla dzieci z okazji obchodów Niepodległości w:

- świetlicy wiejskiej w Małowidzu

- świetlicy wiejskiej w Olszewce

- świetlicy szkolnej w Olszewce

- świetlicy wiejskiej w Ulatowie – Pogorzeli

- w bibliotece w Jednorożcu.

- Zorganizowano 2 wyjazdy dla Seniorów na spektakl w okularach „Virtual Reality” do Chorzel

- Zorganizowano „Andrzejki” w:

- Świetlicy Wiejskiej w Olszewce

- Świetlicy Wiejskiej w Ulatowie - Pogorzeli

- Pozyskano dofinansowanie z NIKiDW w kwocie 5 tys. zł. z przeznaczeniem na organizację „Kurpiowskich Warsztatów Bożonarodzeniowych” dla 40 dzieci z gminy Jednorożec.

- Zorganizowano Spotkanie z Mikołajem, drobne upominki otrzymało ponad 170 dzieci

- Zorganizowano „Koncert Charytatywny” ze zbiórką dla powodzian.

- Zorganizowano warsztaty kulinarne pt.„ Ale Piernik” w:

- świetlicy wiejskiej w Małowidzu,

- świetlicy wiejskiej w Olszewce

- świetlicy szkolnej w Olszewce

- świetlicy wiejskiej w Ulatowie – Pogorzeli

- Uhonorowano najlepszych Czytelników roku 2024” organizując spotkanie integracyjne.

- Zorganizowano spotkanie obrad dla Kapituły, przygotowano dokumentację, wręczono Statuetkę Jednorożca.

- Zawarto umowy na wynajem Sali w OSP Olszewka.

- Redagowano treści do Głosu Gminy Jednorożec, prowadzono dystrybucję kwartalnika.

- Utrzymywano stały kontakt z Infoprzasnysz – promocja gminy.

    - W zakresie pomocy społecznej:

  - W ramach działalności Klubu "Senior+" z siedzibą w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 6: Seniorzy aktywnie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach: plastycznych i warsztatach rękodzielniczych, nauki śpiewu oraz aktywności ruchowej. W Klubie "Senior+" na bieżąco prowadzone są spotkania animacyjne i edukacyjno-profilaktyczne z zakresu kultury, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. Ponadto seniorzy biorą czynny udział 
w przeglądach i konkursach, w działaniach wolontarystycznych pielęgnujących więzi międzypokoleniowe (spotkania w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym, czytania bajek dzieciom, koncert pieśni kurpiowskich i patriotycznych, wspólne pieczenie ciasteczek 
i rogalików), w akcjach charytatywnych (kiermasz na rzecz pomocy Powodzianom) oraz 
w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych (Dzień Seniora, Spotkanie Wigilijne).

  - Świadczenia z pomocy społecznej:

  - przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób w kwocie 104.065,00 zł (3 okresy zasiłkowe), ponadto za 35 osób opłacono  składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.377,91 zł;

  - przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 18 rodzin w kwocie 20.402,56 zł

  - udzielono schronienia dla 1 osoby bezdomnej i opłacono koszty pobytu w schronisku  
w kwocie 10.580,00 zł;

  - zorganizowano i świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi;

  - zorganizowano i świadczono usługi opiekuńcze dla 14 osób w podeszłym wieku, schorowanych;

  - w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 mieszkańców naszej gminy, za których ponosimy częściową odpłatność w wysokości 51.428,50 zł;

  - w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 opłacono posiłki dla 247 dzieci w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych na łączną kwotę 55.676,80 zł, ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin na łączną kwotę 450,00 zł oraz opłacono koszty wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za 1 osobę w wysokości 1.380,00 zł;

  - prace społecznie użyteczne na terenie gminy wykonuje 12 osób bezrobotnych, są to prace porządkowe, sprzątanie dróg, pomoc kuchenna. Wypłacono świadczenia na kwotę 15.079,20 zł (60% kwoty wypłaconych świadczeń refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu tj. 13.999,50 zł);

  - wsparciem asystenta rodziny objętych jest 6 rodzin, w tym 15 dzieci;

  - w pieczy zastępczej przebywa 10 dzieci, za które ponosimy częściową odpłatność  z kosztami koordynatora, kosztami wypoczynku dzieci, kosztami utrzymania domu w zawodowej rodzinie zastępczej w łącznej kwocie 45.393,23 zł;

  - w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024  usługami asystencji osobistej objęte są 
4 osoby – wydatkowana kwota 11.591,04 zł - środki pozyskano z Funduszu Solidarnościowego;

  - w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 gmina partycypuje w kosztach pozyskania, przechowywania i dystrybucji żywności 
w kwocie 1 250,00 zł we wskazanym okresie.

  - Karta Dużej Rodziny:

Przyjęto i zrealizowano 4 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

  - Program "CZYSTE POWIETRZE":

W ramach programu rozpatrzono 38 żądań wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
i wydano 38 zaświadczeń.

  - Świadczenia rodzinne:

Przyznano i wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 212 rodzin na kwotę 192 753,47 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 7 osób na kwotę 7.000 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób na kwotę 6.200,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 161 osób na kwotę 106.840,80 zł, świadczenie pielęgnacyjne dla 80 osób na kwotę 716.541,70 zł, świadczenie rodzicielskie dla 29 osób na kwotę 68.166,20  zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 63 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 
i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 133.759,29 zł oraz składki  na ubezpieczenie zdrowotne od 38 osób na kwotę 28.089,36  zł.

  - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 rodzin na kwotę
58.461,14 zł.

  - Stypendium szkolne:

Przyznano i wypłacono dla 100 uczniów w kwocie 30.000,00 zł.

  - Bon energetyczny:

Przyznano i wypłacono dla 1080 w kwocie 420.171,41 zł.

  - Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

Przyznano na wniosek szpitala prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych dla 6 osób na okres 90 dni.

  - Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

- Zawarto umowę w sprawie realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025  - usługami asystencji osobistej objętych zostanie 11 uczestników – przyznana kwota środków na rok 2025 przez Ministra właściwego wynosi 145.084,80 zł pochodząca z Funduszu Solidarnościowego.

- Zawarto Umowę nr WRPS-IV.946.5.188.2024 w dniu 6 listopada 2024 r. o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.“ w wysokości 23.415,87 zł.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Nizielski

Sporządziła na podstawie

danych stanowiskowych: Lilla Zabielska